招标公告

招标编号：HTCL-ZB-242093

1.招标条件

本招标项目中粮粮谷建三江米业扩建20万吨/年稻谷加工项目—大米车间及工作塔流量秤、成、副产品包装秤汇流装箱码垛系统采购与安装项目，招标人为中粮建三江米业有限公司，招标项目资金来自企业自筹。该项目已具备招标条件，现对项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：中粮粮谷建三江米业扩建20万吨/年稻谷加工项目—大米车间及工作塔流量秤、成、副产品包装汇流装箱码垛系统采购与安装项目

2.2交货安装期：自合同签订之日起60日内完成所有设备的备货；接到招标人进场通知后，20天内全部设备到场，90日内完成成、副产品包装秤汇流装箱码垛系统全部设备的安装，具备调试条件30日完成设备调试；

2.3质量保证期：自货物完成安装且通过最终验收合格之日起12个月；

2.4交货地点：中粮建三江米业有限公司院内；

2.5招标范围：

2.5.1大米车间及工作塔流量秤、配米器的供货；

2.5.2激光喷码机和油墨喷码机设备供货；

2.5.3成、副产品包装秤汇流装箱码垛系统采购与安装：包括成、副产品包装设备、六面整形的二次套袋、汇流、金属检测、复检剔除、开箱、装箱、封箱、机械手码垛、托盘供栈、电控系统采购安装，以及与成品立体库数据信息交互等所有工作内容。（详见“第五章供货要求”）

3.投标人资格要求

3.1投标人须是中华人民共和国境内正式注册的独立法人或者其他组织（提供有效的营业执照或国家登记资料）。

3.2本项目投标人必须为设备制造商或代理商：

3.2.1投标人为设备制造商时，须至少可以生产制造本次招标的码垛机器人、流量秤、产品包装设备、金属检测仪四种产品中的其中一种产品，其余非投标人生产制造的产品，须分别取得对应产品的制造商就本项目出具的唯一授权；

3.2.2投标人为本次招标的码垛机器人、流量秤、产品包装设备、金属检测仪四种产品的代理商时，须分别取得对应产品的制造商就本项目出具的唯一授权

注：所投产品制造商提供制造商声明，产品代理商提供唯一授权，且授权书必须体现“唯一”字样。

3.3信誉要求：（1）投标人未在“信用中国”网站中被相关部门列入经营异常名录和重大税收违法失信主体；（2）投标人未在“中国执行信息公开网”被司法机关列入失信被执行人名单；（3）投标人、法定代表人近三年（近三年是2021年1月1日至投标文件递交截止时间前24小时止）无行贿犯罪行为【本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书中有判决投标人或其法定代表人犯行贿罪的情形】；

注：按招标文件中“投标文件格式”要求提供信誉要求截图。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。（投标人须提供法人及公司股东信息网页截图（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html）或不存在违反本条规定的承诺，承诺格式自行拟定）。

3.5本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2024年8月12日14：00时至 2024年8月21日16：00时，登陆中粮E采供应链采购平台（以下简称：“电子交易平台”，网址：https://ecai.cofco.com/web-portal/index.html#/home）下载电子招标文件。招标文件售价0元。

4.2首次参加电子交易平台投标活动的投标人须前往电子交易平台进行“用户注册及实名认证-主体认证-业务申请”三个环节完成注册，注册成功后办理“CA数字认证证书”。投标人可在电子交易平台下载平台操作指南、网上注册、CA数字认证证书办理及电子投标的操作视频。若供应商未及时在电子交易平台中注册并办理CA数字证书，由此引起的后果由投标人自行承担；已办理注册并取得CA数字认证证书的投标人可忽略本步骤。

4.3投标人凭企业CA数字认证证书（或电子交易平台上注册的手机号和接收的验证码）登录电子交易平台下载招标文件及附件，超过获取招标文件截止时间的将不能下载招标文件及附件。未按规定从电子交易平台获取招标文件的，导致电子交易平台后续程序无法操作的，投标人自行承担后果。

平台咨询热线：010-56032726

CA数字认证证书办理咨询热线：010-58515511、40091978885。

5.投标文件的递交

5.1本项目递交投标文件的截止时间：2024年9月3 日上午9时00分00秒。逾期未上传成功的投标文件，电子交易平台将予以拒收。

5.2电子投标必须使用“中粮E采投标文件制作工具”制作生成并上传。下载地址：https://ecai.cofco.com/web-portal/#/help/help-details?code=3&id=1093500649373683712&type=toolSoftwareManagement，使用帮助详见：https://ecai.cofco.com/web-portal/index.html#/help/help-content。

- 开标时间及地点

6.1开标时间：2024年9月3 日上午9时00分00秒。

6.2开标地点：通过电子交易平台进入开标会并进行远程线上开标。

6.3投标文件的递交：投标人须在投标文件递交截止时间前将已进行电子签章（包括单位电子印章和法定代表人电子签名）且经过加密的电子投标文件通过电子交易平台成功递交，逾期上传或不符合规定的投标文件，电子交易平台将予以拒收（到开标时间投标人需使用CA证书进行解密）。

7.  发布公告的媒介

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台、中粮E采供应链采购平台、黑龙江省招标有限公司官网上发布，其他网站转载无效。

8.其他

8.1.本项目采用全流程电子化采购方式，请投标人认真学习中粮E采供应链采购平台发布的相关操作手册，在电子交易平台注册绑定，办理CA数字认证证书等，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。平台技术支持服务热线：010-21362564（人工服务时间：工作日8:00-18:00，非工作日9:00-12:00，14:00-18:00。）

8.1.1操作手册下载

投标人登录电子交易平台“帮助中心”—“操作指南”下载“中粮E采供应链采购平台操作手册”。具体网址：https://ecai.cofco.com/web-portal/#/help/help-details?code=0&id=1092202235829010433&type=helpArticle

8.1.2注册

投标人登录电子交易平台选择“供应商登录”注册登录，按照指引完成用户注册及登录。

8.1.3办理CA数字认证证书

投标人登录电子交易平台查阅右侧漂浮栏点击“CA办理”-“证书新办”登录后按照程序要求办理。

8.1.4驱动、客户端下载

投标人登录电子交易平台“帮助中心”—“工具软件”下载—“中粮E采供应链采购平台驱动管理工具”下载相关驱动并全部安装。

投标人登录电子交易平台“帮助中心”—“工具软件”下载—“中粮E采平台投标文件编制工具”下载相关驱动并全部安装。

（以上服务热线、相关操作指引、驱动、客户端若与平台系统中不一致，以平台发布最新服务热线、相关操作指引、驱动、客户端为准。）

8.2.编制电子投标文件

8.2.1投标人应严格按照投标文件组成要求内容制作电子投标文件并进行线上响应。投标文件内容混做将无法正常评审，其投标文件可能被视为无效。

8.2.2投标人应使用“投标文件编制”软件系统编制电子投标文件并进行线上投标/响应，投标人电子投标文件需要加盖电子签章并加密处理，如由于系统原因无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

8.2.3在软件系统编制电子投标文件时，导入上传需注意投标文件、可编辑版投标文件分别导入，报价一览表在“投标文件编制”工具直接响应，无需上传文件。

8.3.提交电子投标文件

投标人应在投标截止时间前在电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

9.  联系方式

招标人：中粮建三江米业有限公司

联系人：张明星

电话：13684560157

中粮粮谷招标与监督联络方式：

招标与监督：中粮粮谷招标与采购管理委员会办公室

监督范围：关于招标/采购流程违规投诉

电话：010-85018450

传 真：010-85621355

电子邮箱：lgcgjd@cofco.com

信访举报联系方式：010-85018750

举报范围：招投标活动过程中涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、

利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等问题的检举控告

招标代理机构：黑龙江省招标有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路180号

邮编：150090

联系人：李哲、孙玉宝

电话： 0451-82364725

电子邮件：hljszb123@126.com

招标代理机构业务监督：黑龙江省招标有限公司风控合规部

业务监督电话： 0451-82364723